## Slide 1: BISMILLAH
Bagian Umum dan SDM
RS Mata Undaan Surabaya
21 Maret 2024

## Slide 2: TO DO LIST – TINJUT KEBAKARAN
No | List | PJ | Deadline
1 | Daftar list kerugian bentuk excel | Mas Bayu Mas Darto | Sabtu, 23/3/24
2 | Lampiran penawaran vendor | Mas Bayu Mas Darto | Senin, 25/3/24
3 | Analisa kerusakan vendor | Mas Bayu | Senin, 25/3/24
4 | Rekaman CCTV | Mas Wawan | Jumat, 22/3/24
5 | Pembersihan dan Pemilahan ruang | Mas Bayu Mas Wawan | Minggu, 24/3/24
6 | Pengumpulan berkas asuransi | Hendri | Selasa, 26/3/24
7 | Pengajuan penggunaan ruang dan desain ruang IT baru sxan ruang pusdiklat, RM, tangga | Mas Darto Hendri | Senin, 25/3/24
8 | List alat non medis 16 M dari polis di excel | Hendri | Sabtu, 23/3/24
9 | Pembukaan selasar ATM dan APM | Mas Bayu n Mas Darto | Segera

## Slide 3: TO DO LIST – RENOV GEDUNG B
No | List | PJ | Deadline
1 | Penawaran dari vendor, Direksi minta tender, presentasi agenda sabtu/ senin siang | Mas Darto | Senin, 25/3/24, siang jam 12.30
2 | Perlu tambahan loket 15 dan ruang edukasi untuk PIPP |  | 
3 | Di klopkan dengan master plan renov Gedung A dan B |  | 
4 | Target mau dilaunchingkan di ultah RSMU Bersama website |  | 

## Slide 4: TO DO LIST – LAIN-LAIN
No | List | PJ | Deadline
1 | Takjil Ramadhan 100-200 paket @ 15rb | Hendri | 1-3 April
2 | Update Bersamamu untuk dr astrid di divisi IIM | Mbak Yonita | Segera
3 | Banner Mobile JKN | Mbak Yonita | Segera
4 | Follow up evo evaluasi dengan direksi | Mas Bayu | Senin, 25/3/24 pagi jam 10.00
5 | Kebutuhan tenaga PELO di premium untuk standby, koordinasi dengan pelayanan | Mbak Yonita | Sabtu, 23/3/24
6 | Persiapan pemeriksaan Kesehatan karyawan | Hendri | ?
7 | Persiapan rangkaian ultah RSMU | Hendri Mbak Yonita | April-Mei
8 | Persiapan stuba ttg SDM | Hendri | 1 April 24
9 | Edukasi ke px yg menggunakan mobile JKN utk check in d hape | Pak Wawan | Segera

## Slide 5: KENDALA YANG PERLU DITINJUT